Scrum-palaverimuistio (tiimin sisäinen)

Täytä jokaisesta palaverista. Toimii sekä työn seurantana että näyttönä projektin etenemisestä. Palautus GitHub-repoon /Documents-kansioon.

Täyttösäännöt (nopeasti)

• Pidä muistio lyhyenä: 5–10 min täyttö riittää.

• Kirjaa päätökset ja sovitut tehtävät aina konkreettisesti (kuka tekee / mihin mennessä).

• Linkitä GitHub Projects -kortteihin tai mainitse korttien otsikot, jotta näyttö on todennettavissa.

• Jos joku ei ollut paikalla, kirjaa se ja miten tieto välitetään hänelle.

A) Tiimin tiedot

| Kenttä | Täytettävä arvo |
| --- | --- |
| Kurssi / toteutus | Mobiilikehitysprojekti IN00ED17-3003 |
| Tiimin nimi | Ryhmä 19 |
| Jäsenet (nimet) | Veikka Koskinen, Topias Perälä, Niko Alaluusua |
| GitHub-repo (URL) | https://github.com/orgs/Ryhma-19/repositories |
| GitHub Projects (URL) | https://github.com/orgs/Ryhma-19/projects |

B) Palaverimerkintä (kopioi tämä osio jokaiselle palaverille)

| Kohta | Täytettävä arvo |
| --- | --- |
| Palaverityyppi (Daily / Planning / Review / Retro / Muu) | Planning review |
| Päivämäärä | 21.1 |
| Kellonaika + kesto | 19.00 2h |
| Osallistujat (paikalla) | kaikki |
| Poissa (ja miten tieto välitetään) |  |
| Sprintti / viikko (esim. Sprint 2) | Sprint 3 |

1) Tilannekierros (Scrum-tyyli)

| Nimi | Mitä tein edellisen palaverin jälkeen? | Mitä teen seuraavaksi? | Esteet / riskit |
| --- | --- | --- | --- |
| Veikka | Askelmittaria ja kiihtyvyys sensoria | samaa | Tallennus ja sensoreiden permissionit |
| Topias Perälä | Kartta + reitit + EAS | Em. viimeistely |  |
| Niko Alaluusua | Profiili sivua | Käyttäjä saavutuksia |  |

2) Päätökset ja sovitut asiat

| Päätös / sopimus | Perustelu (lyhyesti) | Vaikutus (mitä muuttuu) |
| --- | --- | --- |

3) Toimenpiteet (Action items) – konkreettiset tehtävät

| Tehtävä | Vastuuhenkilö | Deadline | GitHub Projects -kortti (linkki tai otsikko) | Valmis? (☐/☑) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kartta + reitit | Topias Perälä | 25.1 | karttadata | ☑ |
| EAS | Topias Perälä | 25.1 | - | ☑ |
| Sensorit | Veikka | 31.1 | repo | ☐ |
| askelmittari | Veikka | 25.1 | repo | ☑ |
| profiili sivu viimeistely | Niko | 25.1 |  | ☑ |
| Käyttäjä saavutukset | Niko | 28.1 |  | ☐ |

4) Päivitykset GitHub Projectsissa / repossa

| Mitä päivitettiin? | Missä? (sarake/board/branch) | Todiste (linkki/otsikko) | Huom. |
| --- | --- | --- | --- |
| Kartta + reitit | main | map + routes · Ryhma-19/ryhma-19-project@f403231 |  |
| EAS | main | eas · Ryhma-19/ryhma-19-project@67e082a |  |
| Askelmittari ja sensori | Main ja veikan local | https://github.com/Ryhma-19/ryhma-19-project/tree/main |  |
| Käyttäjä profiili | User-profile | https://github.com/Ryhma-19/ryhma-19-project/tree/user-profile |  |

5) Parking lot (asiat jotka jäivät auki)

• Sensori ja async saved

•

•

6) Seuraava palaveri

| Kohta | Täytettävä arvo |
| --- | --- |
| Päivämäärä ja kellonaika | 25.1 kello 19 |
| Tavoite (1 lause) | Aikaisemman jakson arvio + seuraavan alustus |
| Ennakkotehtävät (kuka valmistautuu mihin) |  |